Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Менеджмент риска

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА

СТ РК ІЕС 31010

(ІЕС 31010:2019 Risk management – Risk assessment techniques, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №__ от __

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ІЕС 31010:2019 Risk management – Risk assessment techniques, IDT (Управление рисками. Методы оценки рисков)

Международный стандарт ІЕС 31010:2019 был подготовлен техническим комитетом IEC 56: Надежность, в сотрудничестве с техническим комитетом ISO 262: Управление рисками

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 
05 октября 2018 года № 183-VI «О стандартизации»

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ИСО/МЭК 31010-2010

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения............................................................................................................ 2 Нормативные ссылки........................................................................................................... 3 Термины и определения....................................................................................................... 4 Основные концепции........................................................................................................... 4.1 Неопределенность........................................................................................................... 4.2 Риск................................................................................................................................... 5 Использование методов оценки рисков............................................................................. 6 Осуществление оценки рисков........................................................................................... 6.1 Планирование оценки..................................................................................................... 6.1.1 Определение цели и области оценки........................................................................ 6.1.2 Понимание контекста................................................................................................. 6.1.3 Взаимодействие с заинтересованными сторонами................................................. 6.1.4 Определение целей..................................................................................................... 6.1.5 Учет человеческих, организационных и социальных факторов............................ 6.1.6 Критерии пересмотра решений................................................................................. 6.2 Управление информацией и разработка моделей........................................................ 6.2.1 Общие положения...................................................................................................... 6.2.2 Сбор информации....................................................................................................... 6.2.3 Анализ данных............................................................................................................ 6.2.4 Разработка и применение моделей........................................................................... 6.3 Применение методов оценки риска............................................................................... 6.3.1 Обзор............................................................................................................................ 6.3.2 Идентификация риска................................................................................................ 6.3.3 Определение источников, причин и факторов риска.............................................. 6.3.4 Изучение эффективности существующих механизмов контроля.......................... 6.3.5 Понимание последствий и вероятностей.................................................................. 6.3.6 Анализ взаимодействий и зависимостей.................................................................. 6.3.7 Понимание мер риска................................................................................................. 6.4 Пересмотр результатов анализа..................................................................................... 6.4.1 Верификация и валидация результатов.................................................................... 6.4.2 Анализ неопределенности и чувствительности....................................................... 6.4.3 Мониторинг и пересмотр........................................................................................... 6.5 Применение результатов для поддержки решений...................................................... 6.5.1 Обзор............................................................................................................................ 6.5.2 Решения о значимости риска..................................................................................... 6.5.3 Решения, связанные с выбором между вариантами................................................ 6.6 Регистрация, сообщение о процессе и результатах оценки рисков............................ 7 Выбор методов оценки рисков............................................................................................ 7.1 Общие положения........................................................................................................... 7.2 Выбор методов................................................................................................................. Приложение А (справочное) Классификация методов............................................... А.1 Введение в классификацию методов ............................................................................. А.2 Применение категоризации методов.............................................................................. A.3 Использование методов в процессе ISO 31000.............................................................. Приложение B (справочное) Описание методов......................................................... В.1 Методы выяснения мнений заинтересованных сторон и экспертов........................... B.1.1 Общие положения........................................................................................................ B.1.2 Мозговой штурм........................................................................................................... B.1.3 Метод Дельфи............................................................................................................... B.1.4 Номинальный групповой метод.................................................................................. B.1.5 Структурированные или полуструктурированные интервью.................................. B.1.6 Опросы.......................................................................................................................... В.2 Методы выявления риска................................................................................................. B.2.1 Общие положения........................................................................................................ B.2.2 Контрольные списки, классификации и таксономия................................................ B.2.3 Анализ режимов и эффектов отказа (FMEA), а также анализ режимов отказов, эффектов и критичности (FMECA) ....................................................................................... B.2.4 Анализ эксплуатационных характеристик и опасных факторов (HAZOP)............ B.2.5 Анализ развития ситуаций......................................................................................... B.2.6 Структурированный метод «что если» (SWIFT)....................................................... В.3 Методы определения источников, причин и факторов риска...................................... B.3.1 Общие положения........................................................................................................ B.3.2 Синдинический подход............................................................................................... B.3.3 Метод анализа Исикавы (рыбья кость) ..................................................................... B.4 Методы анализа средств контроля.................................................................................. B.4.1 Общие положения........................................................................................................ B.4.2 Анализ рисков по методу петлеобразной схемы....................................................... B.4.3 Анализ опасности и критические контрольные точки (НАССР) ........................... B.4.4 Уровня анализа защиты (LOPA) ................................................................................ В.5 Методы понимания последствий и вероятности........................................................... B.5.1 Общие положения........................................................................................................ В.5.2 Байесовский анализ...................................................................................................... B.5.3 Байесовские сети и диаграммы влияния.................................................................... B.5.4 Анализ влияния на бизнес (BIA) ............................................................................... B.5.5 Анализ причины-следствия (ССА) ............................................................................ B.5.6 Анализ дерева событий (ETA) ................................................................................... B.5.7 Анализ дерева неисправностей (FTA) ....................................................................... B.5.8 Анализ надежности человека (HRA) ......................................................................... В.5.9 Марковский анализ...................................................................................................... B.5.10 Моделирование по методу Монте-Карло................................................................ B.5.11 Анализ влияния конфиденциальности (PIA) / защита данных от воздействия (DPIA) ...................................................................................................................................... В.6 Методы анализа зависимостей и взаимодействий......................................................... B.6.1 Причинное отображение.............................................................................................. B.6.2 Анализ перекрестного воздействия............................................................................ B.7 Методы, которые обеспечивают меру риска.................................................................. B.7.1 Оценка токсикологического риска............................................................................. B.7.2 Суммы, подверженные риску (VaR) ......................................................................... B.7.3 Условная величина риска (CVaR) или ожидаемый дефицит (ES) ......................... В.8 Методы оценки значимости риска.................................................................................. B.8.1 Общие положения........................................................................................................ B.8.2 Разумно достижимый низкий уровень (ALARP) и насколько это обоснованно и практически осуществимо (SFAIRP) .................................................................................... B.8.3 Частотно-числовые (F-N) диаграммы........................................................................ B.8.4 Диаграммы Парето....................................................................................................... B.8.5 Надежность центрированного обслуживания (RCM) .............................................. B.8.6 Индексы риска.............................................................................................................. В.9 Методы выбора между вариантами................................................................................ B.9.1 Общие положения........................................................................................................ B.9.2 Анализ затрат и выгод (CBA) .................................................................................... B.9.3 Анализ дерева решений............................................................................................... В.9.4 Теория игр..................................................................................................................... B.9.5 Многокритериальный анализ (MCA) ........................................................................ В.10 Методы регистрации и отчетности............................................................................... B.10.1 Общие положения...................................................................................................... B.10.2 Регистры рисков......................................................................................................... B.10.3 Матрица последствий/вероятности (матрица риска или тепловая карта)............ B.10.4 S-образные кривые..................................................................................................... Библиография........................................................................................................................... Приложение В.А....................................................................................................................... Рисунок A.1 - Применение методов в процессе управления рисками ISO 31000 [3]....... Рисунок B.1 - Пример диаграммы Исикавы (рыбья кость) ................................................ Рисунок B.2 - Пример петлеобразной схемы........................................................................ Рисунок B.3 - Байесовская сеть, показывающая упрощенную версию реальной экологической проблемы: моделирование популяций местных рыб в Австралии, штат Виктория................................................................................................................................... Рисунок B.4 - Пример причинно-следственной диаграммы............................................... Рисунок B.5 - Пример анализа дерева событий.................................................................... Рисунок B.6 - Пример дерева неисправностей..................................................................... Рисунок B.7 - Пример диаграммы Маркова.......................................................................... Рисунок B.8 - Пример кривой зависимости дозы................................................................. Рисунок B.9 - Распределение стоимости............................................................................... Рисунок В.10 - Детализация значений VaR области потерь............................................... Рисунок B.11 - VaR и CVaR для портфеля возможных потерь.......................................... Рисунок B.12 - Диаграмма ALARP........................................................................................ Рисунок B.13 - Пример F-N диаграммы................................................................................ Рисунок B.14 - Пример диаграммы Парето.......................................................................... Рисунок B.15 - Частичный пример таблицы, определяющей шкалы последствий.......... Рисунок B.16 - Частичный пример шкалы вероятностной.................................................. Рисунок B.17 - Пример матрицы следствия / вероятности................................................. Рисунок B.18 - Функция распределения вероятностей и кумулятивная функция распределения........................................................................................................................... Таблица А.1 - Характеристики методов................................................................................ Таблица А.2 - Методы и ориентировочные характеристики............................................... Таблица A.3 - Применимость методов к процессу ISO 31000............................................. Таблица B.1 - Примеры основных слов-путеводителей и их общие значения.................. Таблица B.2 - Таблица дефицитов для каждой заинтересованной стороны...................... Таблица В.3 - Таблица диссонансов между заинтересованными сторонами.................... Таблица B.4 - Пример матрицы Маркова.............................................................................. Таблица B.5 - Примеры систем, к которым может быть применен Марковский анализ. Таблица B.6 - Пример выбора задачи RCM.......................................................................... Таблица B.7 - Пример игровой матрицы............................................................................... Таблица В.А.1........................................................................................................................... | VI 1 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 16 16 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 25 25 25 31 33 33 33 34 35 36 37 39 40 40 41 43 45 47 49 50 50 51 53 55 55 55 58 60 61 61 62 64 67 68 71 73 75 77 79 81 84 84 86 88 88 90 92 94 94 94 96 98 100 103 104 104 105 107 108 111 113 113 114 115 119 122 131 31 54 56 65 70 72 74 78 88 91 91 93 95 97 99 116 116 117 120 25 26 32 45 52 52 78 78 102 110 131 |
| --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт содержит рекомендации по выбору и применению различных методов, которые могут быть использованы для улучшения учета неопределенности и понимания рисков.

Используемые методы:

• где требуется дальнейшее понимание того, какой риск существует, или понимание конкретного риска;

• в рамках решения, в котором необходимо сравнить или оптимизировать ряд вариантов, каждый из которых связан с риском;

• в рамках процесса управления рисками, ведущего к действиям по устранению риска.

Данные методы используются в рамках этапов оценки риска, связанных с выявлением, анализом и оценкой риска, как описано в стандарте ISO 31000, и в более общем плане, когда возникает необходимость в понимании неопределенности и ее последствий.

Методы, описанные в настоящем стандарте, могут использоваться в широком диапазоне регулирования, однако большинство из них относится к технической области. Некоторые методы схожи по своей концепции, но имеют различные названия и методологии, отражающие историю их развития в различных секторах. Методы развивались с течением времени и продолжают развиваться, и многие из них могут быть использованы в широком диапазоне ситуаций вне их первоначального применения. Методы могут быть адаптированы, объединены и применены по-новому или расширены для удовлетворения текущих и будущих потребностей.

Настоящий стандарт представляет собой введение в избранные методы и сравнивает их возможные применения, преимущества и ограничения. Настоящий стандарт также содержит ссылки на источники более подробной информации.

Потенциальной аудиторией для данного стандарта являются:

• все, кто участвует в оценке или управлении рисками;

• люди, которые участвуют в разработке руководства, определяющего, как следует оценивать риск в конкретных условиях;

• люди, которые должны принимать решения там, где есть неопределенность, включая:

- те, кто поручает или оценивает оценки рисков,

- те, кто должен понимать результаты оценок, и

- те, кто должен выбирать методы оценки для удовлетворения конкретных потребностей.

Организации, которые обязаны проводить оценку рисков для целей соблюдения или соответствия требованиям, выиграют от использования соответствующих формальных и стандартизированных методов оценки рисков.